사회적 약자를 위한

아두이노 & AI 융합 프로젝트

「 아이캐인 (iCane) 」

시각장애인을 위한 AI 스마트 지팡이

| 팀 명 | 스텝업 (Step Up) |
| --- | --- |
| 팀 구호 | 포기란 없다 |
| 팀 장 | 신이서 |
| 팀 원 | 문채원, 김재민, 민성열 |
| 작성일 | 2026. 08. 12. |

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 아이캐인 (iCane) — AI 기반 스마트 지팡이 |
| 문제 정의 | 시각장애인은 보행 중 장애물, 계단, 신호등 인식에 큰 어려움을 겪음 |
| 해결 방안 | 아두이노 기반 지팡이에 센서와 카메라를 장착하여 AI로 주변 환경을 인식하고, 음성·진동으로 실시간 안내 |
| 타겟 사용자 | 시각장애인, 저시력자 |
| 핵심 기술 | 아두이노, 초음파 센서, 소형 카메라, AI 이미지 인식(신호등 색상 판별), 음성 출력 모듈, 진동 모터 |
| 기대 효과 | 독립적인 보행 지원, 사고 위험 감소, 심리적 안정감 제공 |

# 2. 추진 배경 및 필요성

시각장애인은 일상적인 보행에서도 장애물, 단차, 계단, 신호등 등 다양한 위험 요소에 지속적으로 노출되어 있습니다. 기존의 흰 지팡이는 촉각에 의존한 감지만 가능하여 인식 범위와 정확도에 한계가 있습니다.

본 프로젝트는 아두이노 기반 하드웨어와 AI 이미지 인식 기술을 결합하여, 기존 지팡이의 한계를 보완하고 사용자가 보다 안전하고 독립적으로 보행할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

# 3. 프로젝트 목표

- 전방 장애물 및 단차를 실시간으로 감지하여 진동으로 알림

- 신호등 색상을 AI로 인식하여 음성으로 안내

- 사용자 친화적인 음성 피드백 시스템 구축

- 실제 사용자 테스트를 통한 사용성 검증 및 개선

# 4. 팀 구성 및 역할

| 이름 | 역할 | 담당 업무 |
| --- | --- | --- |
| 신이서 (팀장) | 총괄 / 기획 | 프로젝트 일정 관리, 발표 자료 총괄, 팀원 간 업무 조율, 최종 시연 시나리오 작성 |
| 문채원 | 하드웨어 담당 | 아두이노 회로 설계, 초음파 센서·진동모터 연결 및 조립, 지팡이 프로토타입 제작 |
| 김재민 | AI / 소프트웨어 담당 | 신호등 색상 인식 AI 모델 학습, 아두이노–AI 연동 코드 작성 |
| 민성열 | UX / 테스트 담당 | 사용자 관점의 사용성 테스트 설계, 음성 안내 문구 제작, 결과 정리 및 발표 보조 |

# 5. 주요 기능

- 전방 장애물 거리 감지 → 거리에 따른 진동 세기 조절

- 신호등 색상 인식 → 음성 안내 (예: "빨간불입니다, 멈추세요")

- 단차 및 계단 감지 → 경고음 발생

- 배터리 잔량 확인 및 알림

# 6. 기술 구성

| 구성 요소 | 설명 |
| --- | --- |
| 아두이노 보드 | 센서 데이터 수집 및 진동/음성 모듈 제어를 담당하는 메인 컨트롤러 |
| 초음파 센서 | 전방 장애물 및 단차와의 거리를 측정 |
| 소형 카메라 | 신호등 등 주변 시각 정보를 촬영하여 AI 모델에 전달 |
| AI 이미지 인식 모델 | 촬영된 이미지에서 신호등 색상을 판별 |
| 음성 출력 모듈 | 인식된 정보를 음성으로 사용자에게 안내 |
| 진동 모터 | 장애물과의 거리에 따라 진동 세기를 다르게 전달 |

# 7. 추진 일정

| 기간 | 추진 내용 |
| --- | --- |
| 1주차 | 아이디어 구체화, 역할 분담, 필요 부품 리스트업 |
| 2주차 | 하드웨어 회로 구성 및 AI 모델 학습 데이터 수집 |
| 3주차 | 아두이노–AI 연동, 프로토타입 조립 |
| 4주차 | 테스트 및 피드백 반영, 발표 자료 제작 |

# 8. 기대 효과

- 시각장애인의 독립적인 보행 능력 향상

- 보행 중 사고 위험 감소

- 보조기기 사용에 대한 심리적 안정감 제공

- 사회적 약자를 위한 IT 기술 적용 사례 확보